第一版项目开发文档 V1.0

## 0. 文档基本信息

| 更新机制 | 三天后形成V0.2；后续每周更新一次 |
| --- | --- |

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于机理和AI融合的地表水蓝藻水华监测预警模型设计与实现 |
| 文档名称 | 第一版项目开发启文档 |
| 当前版本 | V1 |
| 当前阶段 | 项目启动 |
| 开发周期 | 约两个月 |
| 团队规模 | 5人 |
| 文档用途 | 统一最终目标、人员分工、近期任务、接口协作方式和验收标准 |
| 更新机制 | 三天后形成V2；后续会更新 |

# 一、项目开发总原则

## 1.1 注意事项

当前我们还没有确定的事情：

- 具体研究湖泊；

- 最终数据集；

- 具体机理模型；

- AI模型组合；

- 风险等级阈值；

- 多时间尺度实现方式。

因此，这一周的时间不要求完成正式预测模型，而是要完成：

- 明确系统最终形态；

- 找到候选数据；

- 确定算法候选路线；

- 建立前后端项目骨架；

- 定义统一的数据与接口格式；

- 用模拟数据跑通第一条系统链路。

我们最开始的就是每个人对应自己的分工先完成最基本的开发与之间的联调

## 1.2 开发方式

本项目统一采用：

需求与开发文档先行、Mock数据同步开发并行、逐步用真实的数据替换、统一联调。

开发顺序为：

项目负责人明确最终页面和业务流程

↓

数据成员明确可用数据和指标

↓

算法成员明确模型输入与输出

↓

前端提出页面数据需求

↓

后端制定统一接口格式

↓

全员评审并冻结接口

↓

前端使用Mock接口开发

后端使用Mock结果开发

算法独立进行数据和模型研究

↓

后端逐步将Mock结果替换为真实模型

↓

完成前端、后端、数据和算法联调

任何人不能完全脱离其他模块自行设计字段和格式。

# 二、赛题要求基线

本项目最终需要形成“多源感知＋数据治理＋机理建模＋AI增强＋业务可视化决策应用”的完整技术闭环。

赛题核心要求包括：

- 至少接入两类数据源；

- 完成数据清洗、缺失值插补、时空对齐和特征衍生；

- 支持叶绿素a、藻密度、水华面积等藻类参数的反演与校准；

- 至少构建一种机理过程模块；

- 至少采用两种AI算法；

- 实现未来1—3天、7—15天、30—90天多时间尺度预测；

- 预测对象可以包括水华面积、蓝藻生物量、叶绿素浓度和风险等级；

- 融合模型在测试集上的精度提升目标不低于10%；

- 提供SHAP、注意力权重或敏感性分析；

- 输出关键驱动因子贡献度；

- 提供置信区间或概率分布；

- 建设二／三维可视化场景；

- 支持风险分级、历史回溯、未来预演和应急预案管理。

项目后期还需要提交部署使用说明、接口规范、模型调用说明、至少两种融合方案对比报告、训练记录和多源数据说明。

# 三、我们最终要实现什么效果

## 3.1 最终系统形态

最终交付一个可以在浏览器中运行的蓝藻水华监测预警Web平台。

系统完整链路为：

多源数据接入

↓

数据清洗与质量控制

↓

时空对齐与特征工程

↓

藻类参数反演与校准

↓

机理模型计算

↓

两种以上AI模型预测

↓

机理—AI融合与校正

↓

多时间尺度、多指标预测

↓

可解释性与不确定性分析

↓

风险分级与空间插值

↓

历史回溯、未来预演

↓

预警发布与应急预案匹配

## 3.2 系统最终支持的指标

系统不能围绕单一叶绿素a设计，而要建立统一的多指标框架。

### 藻类状态和预测指标

| ### 指标 | ### 作用 |
| --- | --- |
| ### 叶绿素a | ### 反映水体中藻类总体丰度 |
| ### 藻密度 | ### 表示单位水体中的藻细胞数量 |
| ### 蓝藻生物量 | ### 表示蓝藻总体生物量水平 |
| ### 水华面积 | ### 表示发生水华的空间面积 |
| ### 风险概率 | ### 表示发生蓝藻水华的预测概率 |
| ### 风险等级 | ### 无风险、低风险、中风险、高风险 |

### 环境驱动因子

| 类别 | 主要指标 |
| --- | --- |
| 水质 | 水温、pH、溶解氧、总氮、总磷、氨氮、浊度、高锰酸盐指数 |
| 气象 | 气温、降雨、风速、风向、光照、湿度、气压 |
| 水文 | 水位、流速、流量、换水周期 |
| 遥感 | FAI、NDCI、遥感反演叶绿素、水华面积、影像时间、空间坐标 |
| 时间 | 季节、月份、连续高温天数、历史滞后值 |

## 3.3 最终系统页面

页面的开发没有确定，我的初步想法是我们用一个大的二维或者三维的一个大的地图，即页面一，

然后点击某一个区域可以显示我们的页面四和五，同时我第六个页面是和第一个类似，如果可以用一个大的动态的方式直接展示我们就不需要两个页面，如果不能的话，那我们就分开做

重点在页面1，4，5

## 页面一：综合监测驾驶舱

最终展示：

- 湖库二维地图；

- 监测站点；

- 水华历史点；

- 当前风险热力图；

- 当前高风险区域数量；

- 当前预警数量；

- 主要藻类指标；

- 近7天指标趋势；

- 最新预警；

- 不同风险等级占比。

### 页面验收效果

用户进入系统后，不需要操作就可以看到：

当前哪个区域风险较高、主要指标如何变化、是否存在预警。

## 页面四：机理—AI融合预测中心

用户可以选择：

- 站点或区域；

- 预测指标；

- 预测时间尺度；

- 模型类型。

预测指标支持：

- 叶绿素a；

- 藻密度；

- 蓝藻生物量；

- 水华面积；

- 风险等级。

时间尺度支持：

- 1—3天短期预报；

- 7—15天趋势预测；

- 30—90天长期风险预测。

模型结果展示：

- 机理模型结果；

- AI模型一结果；

- AI模型二结果；

- 级联融合结果；

- 残差融合结果；

- 实际值；

- 模型评价指标；

- 融合提升比例。

### 页面验收效果

用户能够直观看到：

单一机理、单一AI和融合模型的结果有什么区别，融合是否真正改善模型表现。

## 页面五：可解释性与不确定性分析

最终展示：

- 全局特征重要性；

- 单次预测SHAP解释；

- 水温贡献度；

- 总磷贡献度；

- 氨氮贡献度；

- 风速贡献度；

- 光照贡献度；

- 流速贡献度；

- 因子—响应敏感性曲线；

- 预测置信区间；

- 风险概率分布；

- 自动生成的原因说明。

### 页面验收效果

对于任意一条高风险预测，系统能够回答：

- 为什么判定为高风险；

- 哪些因素提高了风险；

- 哪些因素降低了风险；

- 预测结果可能处于什么范围；

- 模型对结果有多大把握。

## 页面六：风险地图、历史回溯和未来预演

最终展示：

- 湖库底图；

- 站点和水华历史点；

- 风险分区；

- 热力图；

- 日期时间轴；

- 历史风险变化；

- 未来风险变化；

- 未来1—3天、7—15天和30—90天结果切换。

### 页面验收效果

拖动时间轴时：

- 地图风险颜色发生变化；

- 相关指标同步变化；

- 风险区域发生扩张或收缩；

- 用户可以比较历史、当前和未来结果。

## 页面七：预警与应急预案中心

最终展示：

- 预警编号；

- 预警时间；

- 站点或区域；

- 风险等级；

- 预测指标；

- 主要驱动因素；

- 预测置信度；

- 推荐处置措施；

- 匹配预案；

- 处理状态；

- 模拟短信或邮件推送。

### 页面验收效果

当风险达到阈值后，系统自动完成：

发现风险

→ 生成预警

→ 说明风险原因

→ 匹配应急预案

→ 模拟信息推送

→ 记录处理状态

# 四、赛题的最低要求

| 功能 | 最终最低要求 |
| --- | --- |
| 数据接入 | 至少两类真实或公开数据 |
| 数据治理 | 清洗、插补、异常检测、时间对齐 |
| 参数反演 | 至少一种藻类参数反演或校准流程 |
| 机理模型 | 至少一种可运行的机理过程模块 |
| AI模型 | 至少两种AI算法 |
| 融合方式 | 至少实现并对比两种融合方案 |
| 预测尺度 | 覆盖1—3天、7—15天、30—90天 |
| 预测指标 | 系统支持多个指标，至少有一个或两个重点指标具有完整实验结果 |
| 模型评价 | R²、RMSE、MAE或分类指标 |
| 可解释性 | SHAP全局和单样本解释 |
| 不确定性 | 置信区间或风险概率 |
| 地图 | 2D地图、站点、热力图、风险分区 |
| 业务功能 | 预警、历史回溯、未来预演、预案匹配 |
| 系统 | 前端、后端、数据库和算法能够联调运行 |

融合模型“提升不低于10%”属于竞赛最终实验目标，不能提前虚构或直接承诺，必须以实际测试结果为准。

# 五、团队分工

## 5.1 五人实际开发分工

| 成员 | 实际岗位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 成员A | 项目负责人 | 产品设计、进度管理、需求、验收、文档、PPT、视频脚本、答辩 |
| 成员B | 数据治理与参数反演负责人 | 数据查找、接入、清洗、时空对齐、特征工程、参数反演与校准 |
| 成员C | 机理—AI融合建模负责人 | 机理模型、两种AI模型、两种融合策略、实验、SHAP、不确定性 |
| 成员D | 后端负责人 | 数据库、接口、模型调用、预警规则、日志、部署 |
| 成员E | 前端负责人 | 页面、地图、驾驶舱、图表、时间轴、风险预警和UI |

## 5.2 比赛正式角色映射

比赛指南要求团队包含项目负责人、技术负责人和客户关系经理。

建议映射为：

| 比赛角色 | 对应成员 |
| --- | --- |
| 项目负责人／项目经理 | 成员A |
| 技术负责人／技术经理 | 成员C |
| 客户关系经理 | 成员E兼任 |
| 数据技术成员 | 成员B |
| 后端技术成员 | 成员D |

# 六、每个人最终要做到什么程度

## 6.1 数据治理与参数反演负责人

### 最终目标

将不同来源、不同格式、不同时间尺度的数据，处理成算法可以直接使用的标准数据集，并完成至少一种藻类参数反演或校准流程。

### 最终完整流程

查找数据

→ 下载原始数据

→ 记录数据来源

→ 字段映射

→ 单位统一

→ 缺失值处理

→ 异常检测

→ 一致性校验

→ 时间对齐

→ 空间匹配

→ 特征工程

→ 参数反演

→ 实测数据校准

→ 输出标准数据集

### 最终交付物

- 数据源清单；

- 原始数据；

- 数据字典；

- 数据接入适配器；

- 缺失值处理代码；

- 异常检测代码；

- 时间对齐代码；

- 空间匹配代码；

- 特征工程代码；

- 参数反演代码；

- 参数校准代码；

- 标准模型数据集；

- 数据质量报告；

- 多源数据样本集说明。

### 最终验收标准

- 至少两类数据成功接入；

- 每个字段有名称、单位、来源和处理方法；

- 处理流程可以重复运行；

- 输出数据能够被模型程序直接读取；

- 数据质量统计清楚；

- 至少完成一个藻类参数的反演或校准；

- 可以说明哪些数据是真实数据，哪些是插值、反演或模拟数据。

## 6.2 机理—AI融合建模负责人

### 最终目标

建立机理模型、两种AI模型、两种融合方案，并输出多尺度、多指标预测结果、解释结果和不确定性结果。

### 最终完整流程

读取标准数据

→ 构建机理模型

→ 训练AI模型一

→ 训练AI模型二

→ 级联融合

→ 残差融合

→ 多时间尺度预测

→ 模型评价

→ SHAP解释

→ 敏感性分析

→ 置信区间

→ 输出标准结果

### 最终交付物

- 机理模型代码；

- AI模型一；

- AI模型二；

- 级联融合代码；

- 残差融合代码；

- 多尺度预测代码；

- 模型评价代码；

- SHAP代码；

- 敏感性分析代码；

- 不确定性分析代码；

- 模型文件；

- 训练记录；

- 参数设置；

- 实验指标表；

- 融合策略对比报告；

- 供后端调用的统一预测函数。

### 最终验收标准

- 至少一个机理模型可运行；

- 至少两种AI模型完成实验；

- 至少两种融合方案完成对比；

- 训练集和测试集划分合理；

- 有真实、可复现的模型指标；

- 支持短期、中期和长期预测；

- 输出风险等级或风险概率；

- 输出驱动因子贡献度；

- 输出置信区间或概率分布；

- 后端能够调用模型。

## 6.3 后端负责人

### 最终目标

建立连接数据库、数据治理、模型算法和前端页面的服务中枢。

### 最终完整流程

接收前端请求

→ 参数校验

→ 查询数据库

→ 调用数据处理或算法服务

→ 整理多个预测指标

→ 计算风险等级

→ 保存预测结果

→ 生成预警记录

→ 匹配预案

→ 返回统一JSON

### 最终交付物

- FastAPI项目；

- 数据库设计；

- 数据库建表脚本；

- 数据源接口；

- 数据质量接口；

- 参数反演接口；

- 模型预测接口；

- 模型评价接口；

- SHAP解释接口；

- 不确定性接口；

- 地图数据接口；

- 历史回溯接口；

- 未来预演接口；

- 预警接口；

- 预案接口；

- 日志和错误处理；

- Swagger接口文档；

- 部署说明。

### 最终验收标准

- /docs正常访问；

- 前端可以调用接口；

- 数据库可以正常读写；

- 算法可以被后端调用；

- 多指标结果能够统一返回；

- 预警结果可以保存；

- 错误输入不会导致系统崩溃；

- 核心功能可以离线演示。

## 6.4 前端负责人

### 最终目标

完成能够演示完整业务流程的Web系统。

### 最终交付物

- Vue3前端项目；

- 综合驾驶舱；

- 数据治理中心；

- 参数反演页面；

- 模型预测页面；

- 可解释性页面；

- 风险地图；

- 历史回溯页面；

- 未来预演页面；

- 预警与预案页面；

- 地图组件；

- 图表组件；

- 时间轴组件；

- 用户操作手册；

- 系统演示录屏素材。

### 最终验收标准

- 核心页面均可访问；

- 站点和区域能够在地图显示；

- 不同指标可以切换；

- 不同时间尺度可以切换；

- 机理、AI和融合结果可以比较；

- SHAP和置信区间能够展示；

- 历史和未来时间轴可以操作；

- 高风险信息可以进入预警中心；

- 页面运行稳定，无明显错位和报错。

# 七、开发协作要求

## 简单汇总

大家都商量着来

## 7.1 页面由谁决定

项目负责人负责确定：

- 有哪些页面；

- 页面服务什么业务；

- 页面展示什么结果；

- 用户如何操作；

- 页面如何验收。

前端负责人负责：

- 页面布局；

- 组件形式；

- 图表形式；

- 页面所需字段清单。

## 7.2 模型结果由谁决定

两个算法成员共同确定：

- 有哪些输入指标；

- 有哪些预测指标；

- 机理模型输出什么；

- AI模型输出什么；

- 融合模型输出什么；

- 可解释性输出什么；

- 不确定性输出什么。

## 7.3 接口由谁制定

后端负责人主写接口。

接口形成过程：

项目负责人提出业务要求

→ 前端提出页面字段要求

→ 算法提出实际输出能力

→ 后端设计接口

→ 全员评审

→ 项目负责人确认

→ 冻结API V0.1

## 7.4 前端怎样开发

前端先使用Mock数据开发，但Mock数据可以前端自己补充

- 按照接口规范Mock接口；

- 调用Mock接口；

- 后续后端把Mock结果替换成真实算法结果；

- 前端原则上不改变主要代码。

## 7.5 算法怎样接入后端

算法不能只交Notebook、截图或Excel。

算法负责人最终必须提供统一函数，例如：

def predict(

station_id: str,

forecast_scale: str,

target_metrics: list[str]

) -> dict:

pass

返回统一结果：

{

"station_id": "S001",

"forecast_scale": "short_term",

"results": [

{

"date": "2026-07-25",

"metrics": [

{

"metric_code": "chlorophyll_a",

"metric_name": "叶绿素a",

"value": 42.6,

"unit": "μg/L",

"lower_bound": 38.1,

"upper_bound": 47.2

},

{

"metric_code": "algae_density",

"metric_name": "藻密度",

"value": 8600000,

"unit": "cells/L",

"lower_bound": 7600000,

"upper_bound": 9700000

},

{

"metric_code": "bloom_area",

"metric_name": "水华面积",

"value": 3.2,

"unit": "km²",

"lower_bound": 2.5,

"upper_bound": 4.0

}

],

"risk_probability": 0.73,

"risk_level": "high"

}

]

}

这样系统不会被写死成单一指标。

# 八、三天总体目标

三天的任务：

- 项目仓库建立完成；

- 互相联调成功；

- 至少找到候选水质、气象、遥感或水文数据；

- 数据查找完成；

- 模型选型调研V1.0完成；

- 机理模型框架可以运行；

- 后端FastAPI可以启动；

- 前端Vue3可以启动；

- 前端至少成功调用一个后端Mock接口；

- 五个人都能说明自己的输入、输出和下一阶段任务。

# 九、一周的每个人的任务

# 9.1 项目负责人任务

## 确定最终产品效果

### 具体任务

- 发布本开发文档；

- 建立项目仓库；

- 建立飞书或其他任务看板；

- 确定核心页面；

- 画出页面草图；

- 每个页面展示什么；

- 用户完整操作流程；

### 当天交付物

- 项目开发文档；

- 页面功能清单；

- 页面草图；

- 业务流程图；

- 团队任务表；

- 项目仓库；

- 任务看板。

### 当天验收

每个人看完后能够回答：

- 最终系统是什么；

- 自己负责什么；

- 三天内交什么；

- 自己的任务依赖谁。

## 组织数据和接口评审

### 具体任务

- 收集数据成员的数据字段；

- 收集算法成员的输入输出；

- 收集前端成员的字段需求；

- 组织接口评审会；

- 确认Mock接口范围；

- 确认API字段；

- 建立待决策事项表；

- 建立风险清单；

- 形成会议纪要。

### 当天交付物

- API评审纪要；

- API V0.1；

- 模型输入输出V0.1；

- 数据字段V0.1；

- 待决策事项清单；

- 项目风险清单。

### 当天验收

前端、后端、算法对以下内容无明显分歧：

- 指标名称；

- 字段名称；

- 时间尺度；

- 风险等级；

- 返回数据结构。

## 组织第一次联调与阶段验收

### 具体任务

- 检查后端Swagger；

- 检查前端页面；

- 检查Mock接口；

- 检查样例数据；

- 检查模型调研；

- 组织前后端第一次联调；

- 记录Bug；

- 完成三天阶段总结；

- 制定下一周计划。

### 当天交付物

- 三天阶段验收表；

- Bug清单；

- 开发文档V0.2修改清单；

- 下一周任务计划；

- 阶段成果截图。

### 当天验收

浏览器中至少能够完成：

打开系统

→ 查看驾驶舱

→ 查看站点地图

→ 查看数据质量

→ 点击模拟预测

→ 后端返回Mock结果

→ 前端显示多指标预测

→ 查看模拟风险和预警

# 9.2 数据治理与参数反演负责人任务

## 数据源调研

### 任务

- 查找至少3个候选数据源；

- 至少覆盖水质和气象两类；

- 优先查找遥感或水文数据；

- 记录下载地址；

- 记录时间范围；

- 记录空间范围；

- 记录字段；

- 判断是否包含藻类相关标签。

### 输出

- 数据源候选表；

- 原始样例文件；

- 数据可用性说明。

### 验收

能够明确回答：

- 哪些数据可以直接使用；

- 哪些数据缺少标签；

- 哪些数据可以支持参数反演；

- 哪些数据需要模拟或后续补充。

赛题给出的公开数据方向包括各地水质平台、中国气象数据网、水雨情信息网、Sentinel-2、MODIS和高分系列。

## 数据字典与清洗框架

### 任务

- 制作数据字典V0.1；

- 统一字段命名；

- 统一单位；

- 建立CSV或Excel读取脚本；

- 建立字段映射脚本；

- 建立缺失值统计；

- 建立异常值统计；

- 制作100—500行标准样例数据。

### 输出

- 数据字典V0.1；

- 标准样例数据；

- 数据读取脚本；

- 字段映射脚本；

- 缺失与异常统计表。

### 验收

运行脚本后能够将一个原始文件转换成标准字段格式。

## 数据处理流程与反演调研

### 任务

- 完成数据清洗流程图；

- 完成时间对齐方案；

- 完成空间对齐方案；

- 列出候选特征；

- 调研FAI、NDCI或其他藻类反演方法；

- 与算法成员确定输入字段；

- 提交数据缺口清单。

### 输出

- 数据处理流程图；

- 特征清单V0.1；

- 参数反演调研表；

- 数据缺口清单；

- 标准数据接口说明。

### 验收

能够清楚说明：

数据从哪里来

→ 怎样清洗

→ 怎样对齐

→ 怎样形成特征

→ 哪些指标可以反演或校准

# 9.3 机理—AI融合建模负责人任务

## 论文和模型调研

### 任务

- 查找至少2篇综述；

- 查找至少5篇蓝藻预测或机理建模论文；

- 调研Logistic、Monod、Droop；

- 调研Random Forest、XGBoost、LSTM、TCN；

- 记录论文使用的数据、输入、输出和评价指标。

### 输出

- 论文阅读表；

- 机理模型候选表；

- AI模型候选表。

### 验收

每个候选模型说明：

- 输入；

- 输出；

- 优点；

- 缺点；

- 数据要求；

- 开发难度。

## 确定候选技术路线

### 任务

- 确定两个机理模型候选；

- 确定两种AI算法候选；

- 确定两种融合方案；

- 确定多时间尺度初步路线；

- 确定模型评价指标；

- 确定解释性输出；

- 确定不确定性输出；

- 与数据成员确认输入字段。

### 推荐候选路线

- 机理：Logistic＋Monod限制函数；

- AI一：Random Forest；

- AI二：XGBoost；

- 融合一：级联融合；

- 融合二：残差学习；

- 解释：SHAP；

- 不确定性：模型集成区间或Bootstrap区间。

### 输出

- 模型选型报告V0.1；

- 融合方案对比表；

- 模型输入输出V0.1；

- 实验记录模板。

### 验收

能够完整回答：

机理模型做什么

AI模型做什么

两者怎么融合

预测哪些指标

如何做短中长期预测

如何评价

如何解释

如何输出置信区间

## 代码框架

### 任务

- 建立算法项目目录；

- 编写一个可运行的机理模型示例；

- 建立Random Forest代码框架；

- 建立XGBoost代码框架；

- 建立统一预测函数；

- 建立模型评价函数；

- 使用标准样例数据跑通一次流程。

### 输出

- 机理模型代码框架；

- 两种AI代码框架；

- 统一预测函数；

- 模型评价代码；

- 示例输出JSON。

### 验收

即使模型结果尚无实际意义，也要做到：

- 代码可运行；

- 输入输出格式确定；

- 后端知道未来如何调用；

- 结果不是只针对单一叶绿素字段写死。

# 9.4 后端负责人任务

## 后端骨架 py fastapi

### 任务

- 创建FastAPI项目；

- 建立目录结构；

- 配置SQLite；

- 完成健康检查接口；

- 建立Swagger；

- 建立统一返回格式；

- 建立错误处理框架。

### 输出

- FastAPI项目；

- /api/v1/health；

- Swagger页面；

- 数据库连接。

### 验收

浏览器可以打开：

http://127.0.0.1:8000/docs

## API草案和Mock接口

### 任务

- 根据页面和算法需求编写API V0.1；

- 建立站点表；

- 建立数据源表；

- 建立预测结果表；

- 建立预警表；

- 完成驾驶舱Mock接口；

- 完成站点Mock接口；

- 完成数据质量Mock接口；

- 完成预测Mock接口。

### 输出

- API V0.1；

- 数据库ER草图；

- Mock接口；

- Mock JSON。

### 验收

Swagger可以返回：

- 站点；

- 多源数据统计；

- 多指标预测；

- 风险等级；

- 预警信息。

## 配合第一次联调

### 任务

- 开启跨域配置；

- 配合前端调用接口；

- 修正字段和类型；

- 完成空间风险Mock接口；

- 完成预警Mock接口；

- 记录接口问题；

- 冻结API V0.1。

### 输出

- 可访问的Mock后端；

- 接口联调记录；

- API V0.1正式版；

- 错误码说明。

### 验收

前端能够通过HTTP请求获得并展示后端数据，而不是只读取本地JSON。

# 9.5 前端负责人任务

## 页面原型和项目骨架

### 任务

- 根据项目负责人页面草图进行评审；

- 初始化Vue3项目；

- 配置路由；

- 配置Element Plus；

- 配置ECharts；

- 配置Leaflet；

- 完成整体页面布局；

- 列出每个页面需要的数据字段。

### 输出

- Vue3项目；

- 页面路由；

- 页面数据需求表；

- 基础布局。

### 验收

系统能够启动，七个页面路由可以进入。

## Mock页面

### 任务

- 完成综合驾驶舱框架；

- 完成地图；

- 显示至少5个站点；

- 按风险等级显示颜色；

- 完成数据治理统计卡片；

- 完成多指标预测图表；

- 完成模拟预警列表。

### 输出

- 驾驶舱初版；

- 地图初版；

- 数据治理页面初版；

- 预测页面初版；

- 预警页面初版。

### 验收

使用Mock数据可以展示：

- 站点；

- 风险等级；

- 数据质量；

- 多个预测指标；

- 预警信息。

## 调用后端接口

### 任务

- 将本地Mock切换为后端Mock接口；

- 调用驾驶舱接口；

- 调用站点接口；

- 调用数据质量接口；

- 调用预测接口；

- 调用风险地图接口；

- 处理加载和错误状态；

- 记录接口问题。

### 输出

- 前后端联调版本；

- 接口调用代码；

- 联调问题清单；

- 页面截图。

### 验收

浏览器完成第一条Mock业务流程：

进入驾驶舱

→ 获取后端站点

→ 查看风险地图

→ 获取数据质量

→ 发起模拟预测

→ 展示多个指标

→ 展示风险和预警

# 十、开发过程要求

## 10.1 接口要求

- 接口字段统一；

- 所有接口使用统一返回结构；

- 不允许前端和后端私自修改字段；

- 接口修改必须更新文档；

- Mock数据和真实数据使用同一格式；

- 多指标统一使用metric_code表达，不能写死为单一指标。

## 10.2 数据要求

- 记录数据来源；

- 记录下载时间；

- 记录使用许可；

- 原始数据不得直接覆盖；

- 清洗代码必须可重复执行；

- 模拟数据必须明确标注；

- 不得将模拟数据描述成真实监测数据。

## 10.3 算法要求

- 不得虚构模型精度；

- 不得提前填写“提高10%”；

- 训练过程必须保留记录；

- 模型参数必须记录；

- 使用时间顺序划分数据，防止未来数据泄漏；

- 代码必须能够重复运行；

- 模型必须输出统一格式。

## 10.4 前后端要求

- 前端不能等待真实算法后才开始；

- 后端不能自行猜测页面需求；

- 前端先调用后端Mock接口；

- 后端后期只替换内部数据来源和模型调用；

- 页面不能只有静态截图；

- 核心流程必须真正可点击。

# 十一、三天后统一验收表

| 验收内容 | 负责人 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 开发文档V1.0 | 项目负责人 | 已发布并完成评审 |
| 页面原型 | 项目负责人 | 七个页面及操作逻辑明确 |
| 数据源候选 | 数据负责人 | 至少3个候选，至少两类数据 |
| 数据字典 | 数据负责人 | 字段、单位、来源明确 |
| 标准样例数据 | 数据负责人 | 至少100行 |
| 模型选型报告 | 模型负责人 | 机理、AI和融合方案明确 |
| 模型输入输出 | 模型负责人 | 多指标格式明确 |
| 机理代码框架 | 模型负责人 | 可以运行 |
| FastAPI项目 | 后端负责人 | /docs可以访问 |
| Mock接口 | 后端负责人 | 至少5个核心接口可用 |
| Vue3项目 | 前端负责人 | 页面路由可访问 |
| 风险地图 | 前端负责人 | 至少5个站点 |
| 多指标预测图 | 前端负责人 | 不只展示单一指标 |
| 前后端联调 | 前端＋后端 | 至少一个真实HTTP请求成功 |
| 三天总结 | 项目负责人 | 有成果、问题和下一周计划 |